Acta de Constitución del Proyecto

Sistema de Gestión para Juntas de Vecinos – Unidad Territorial

### Elaborado por:

Nombres Estudiantes:	Nicolas Lizama

Vincenzo Orellana

Daniel Reyes

Profesor guía: 		Jorge Guzman

Fecha: 			18 / 08 / 2025

# Descripción del Proyecto

La gestión administrativa y comunicacional de las juntas de vecinos suele realizarse de manera manual, lo que genera retrasos, desorden en la información y dificultades para responder a las necesidades de los habitantes.

Este proyecto propone el desarrollo de un sistema de gestión digital en formato sitio web responsivo (y con posibilidad de expansión a aplicación móvil), conectado a una base de datos robusta y segura.

El sistema permitirá:

- Inscripción de vecinos y validación de su domicilio.

- Solicitud y emisión digital de certificados de residencia.

- Postulación y seguimiento de proyectos vecinales con evidencias adjuntas.

- Gestión de reservas de espacios comunitarios mediante un calendario.

- Publicación de noticias y envío de notificaciones (afiches digitales, correo electrónico y WhatsApp).

- Control de acciones y protección de datos personales mediante registros de auditoría.

Con esta herramienta, la junta de vecinos podrá optimizar la organización interna, aumentar la transparencia y mejorar la comunicación con la comunidad, reduciendo trámites presenciales y tiempo de gestión.

# Objetivo General

Mejorar la gestión administrativa, comunicacional y organizativa de una junta de vecinos mediante el desarrollo de un sistema web responsivo y/o aplicación móvil, que centralice procesos clave como inscripción de vecinos, emisión de certificados de residencia, gestión de proyectos vecinales, reservas de espacios y comunicación con la comunidad.

# Objetivo Específicos

- Automatizar la inscripción de vecinos y mantener un registro actualizado y seguro.

- Facilitar la solicitud y emisión de certificados de residencia en formato digital, con validación automática.

- Permitir la postulación y seguimiento de proyectos vecinales, con evidencias adjuntas.

- Gestionar la reserva de espacios comunitarios mediante un calendario de disponibilidad.

- Optimizar la comunicación interna y externa, mediante noticias, avisos, notificaciones por email y WhatsApp.

- Asegurar la trazabilidad de las acciones mediante un sistema de auditoría y control de datos.

- Resguardar la protección de datos personales cumpliendo buenas prácticas y mostrando solo información necesaria en consultas públicas.

# Alcance del Proyecto

### Incluye:

- Portal interno para el directorio y personal autorizado.

- Portal público para los vecinos.

- Funcionalidades:

  - Inscripción de vecinos.

  - Solicitud y emisión de certificados de residencia.

  - Postulación y gestión de proyectos vecinales.

  - Reserva de espacios comunitarios.

  - Noticias y avisos con fechas de vigencia.

  - Notificaciones por afiche digital, email y WhatsApp.

- Base de datos robusta con auditoría, control de notificaciones y resguardo de datos personales.

### No incluye (por ahora):

- Integración con sistemas municipales externos.

- Pago en línea para reservas o cuotas.

- Aplicación móvil nativa (la prioridad es web responsiva).

# Proceso de Negocios

# Entradas (Inputs):

# Datos de Inscripción de Vecino: Información personal y comprobante de domicilio para validar la residencia.

# Solicitud de Certificado de Residencia: Petición de un vecino para obtener su certificado.

# Datos y Evidencia de Proyectos: Detalles de un proyecto vecinal postulado y documentos de respaldo.

# Detalles de Reserva: Información sobre fecha, hora y motivo de la reserva de un espacio comunitario.

# Contenido de Noticias y Avisos: Texto, imágenes y archivos para comunicados.

# Tareas (Tasks):

# Recibir y Validar Solicitud: El sistema recibe una solicitud del vecino (inscripción, certificado, etc.) y realiza una validación inicial de los datos.

# Notificar al Directorio: El sistema envía una notificación al Directorio informando sobre una nueva solicitud pendiente de revisión.

# Revisión y Decisión: Un miembro del Directorio revisa la solicitud y decide si la aprueba o rechaza.

# Generar Documento/Actualizar Estado: El sistema genera el documento solicitado (ej. certificado PDF) y actualiza el estado de la solicitud en la base de datos.

# Comunicar Resultado: El sistema envía una notificación al vecino informando el resultado de su solicitud, junto con el documento sí fue aprobado.

# Publicar Contenido: El Directorio crea y publica noticias o avisos en el portal público.

# Enviar Notificaciones Masivas: El sistema envía comunicados a un grupo o a todos los vecinos.

# Registrar Acción en Auditoría: El sistema registra automáticamente cada acción importante para asegurar la trazabilidad y seguridad.

# Salidas (Outputs):

# Vecino Validado: Un usuario registrado y con su domicilio validado.

# Certificado de Residencia: Un documento digital en formato PDF con firma o sello.

# Notificaciones: Avisos enviados a los vecinos por email, WhatsApp o afiche digital.

# Proyectos o Reservas: Solicitudes de proyectos o reservas con su estado actualizado (aprobado/rechazado).

# Contenido Publicado: Noticias y avisos visibles en el portal público del sistema.

# Registros de Auditoría: Un historial de todas las acciones importantes para la trazabilidad.

# Recursos (Resources):

# Recursos Humanos: Directorio de la Junta de Vecinos, Vecinos, Personal autorizado, Equipo de desarrollo (estudiantes).

# Recursos Tecnológicos: La plataforma web responsiva, la base de datos, servicios de correo electrónico y mensajería (WhatsApp), y el tablero Scrumban en Trello.

# Controles (Controls):

# Validación de Datos: El sistema y el Directorio revisan la información para asegurar su veracidad.

# Roles y Permisos: Los usuarios tienen roles definidos para limitar el acceso a funcionalidades sensibles.

# Auditoría de Acciones: Un sistema de auditoría registra todas las acciones para garantizar la trazabilidad.

# Criterios de Éxito: El sistema debe gestionar al menos el 80% de los trámites actuales de la junta de vecinos.

# Riesgos y Controles

# Riesgos Potenciales:

# Riesgos de Seguridad: Acceso no autorizado a la información sensible de los vecinos.

# Riesgos de Adopción: Resistencia de los usuarios (vecinos o directorio) a utilizar la nueva plataforma digital.

# Riesgos de Datos: Inconsistencias o errores en la información registrada, lo que podría invalidar trámites como los certificados de residencia.

# Riesgos de Funcionamiento: Fallas en los servicios de notificación que impidan que los vecinos reciban información crucial.

# Controles Internos:

# Seguridad: Se implementarán roles y permisos, autenticación segura y un sistema de auditoría para la trazabilidad de las acciones.

# Gestión del Cambio: Se proporcionarán manuales de usuario y se apoyará al directorio para fomentar la adopción del sistema.

# Control de Calidad de Datos: El proceso incluye la validación de datos tanto por el sistema como por el Directorio de la Junta de Vecinos.

# Monitoreo del Sistema: Se monitorearán los servicios de notificaciones para asegurar su correcto funcionamiento.

# Equipo del Proyecto

El equipo está compuesto por tres estudiantes responsables del desarrollo y gestión del sistema. Cada miembro tiene un rol definido para asegurar una distribución equilibrada de las tareas.

- Desarrollador Principal (Backend / Base de Datos) - Vincenzo Orellana:

  - Diseño y construcción de la base de datos.

  - Desarrollo de la lógica del sistema (API, validaciones, seguridad).

  - Integración con servicios externos (email, WhatsApp).

- Gestor del Proyecto (Scrum Master / Coordinador) - Nicolas Lizama:

  - Coordinación general del equipo y comunicación con el profesor guía.

  - Definición y seguimiento de la metodología Scrumban.

  - Documentación de planificación y control (actas, backlog, tableros).

  - Apoyo en pruebas y validación de usabilidad.

- Desarrollador Frontend / Documentador - Daniel Reyes:

  - Desarrollo de la interfaz de usuario (pantallas web responsivas).

  - Implementación de mockups y usabilidad.

  - Elaboración de documentación técnica y manuales de usuario.

| Funcionalidad / Entregable | Dev Principal | Gestor del Proyecto | Front End / Docs |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño BD | R | C | I |
| Backend / Lógica de negocio | R | C | I |
| Frontend / Interfaz | I | C | R |
| Documentación de inicio | I | R | C |
| Documentación técnica / manual usuario | I | C | R |
| Gestión de Scrumban / Tablero | I | R | C |
| Pruebas y validaciones | C | R | C |

# Stakeholders

Directorio de la Junta de Vecinos → Administra solicitudes y publicaciones.

Vecinos → Usuarios principales del sistema (registro, certificados, proyectos, reservas, actividades).

Personal autorizado → Apoya en gestión y validación de datos.

Equipo de desarrollo (estudiantes) → Diseña, implementa y prueba el sistema.

# Documentación de Gestión: ScrumBan

El proyecto utilizará Scrumban, una metodología híbrida que combina la planificación de Scrum con la flexibilidad de Kanban:

- Backlog del Producto: Se priorizan todas las funcionalidades (historias de usuario).

- Tablero Kanban: Columnas Backlog – To Do – Doing – Testing – Done.

- Iteraciones cortas (sprints flexibles): Entregas parciales cada 2 semanas.

- Límites de trabajo en progreso (WIP): Evita sobrecarga de tareas simultáneas.

- Reuniones de seguimiento: Planificación inicial, revisiones al cierre de iteraciones y retrospectivas.

# Criterios de Éxito

El sistema permite la gestión digital de al menos el 80% de los trámites actuales de la junta de vecinos.

Se generan certificados de residencia válidos en formato PDF.

Los vecinos pueden registrarse y recibir notificaciones efectivas.

El directorio puede gestionar proyectos, reservas y noticias sin apoyo técnico externo.

El sistema implementa seguridad básica y trazabilidad mediante auditoría.