| Fecha Reunión: | 11-11-2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora Reunión: | Desde: 19:30 | Hasta: 22:00 horas |  |  |
| Lugar Reunión: | Vía Discord |  |  |  |
| Motivo, Asunto: | Especificación proyecto |  |  |  |
| Participantes: | Nombre | Asiste | Rol / Sede |  |
|  | Vincenzo Orellana | SI | Programador |  |
|  | Nicolas Lizama | SI | Scrum Master |  |
|  | Daniel Reyes | SI | Analista QA - Documentador |  |
| Resumen de lo tratado: | Se terminan las actividades de: - Pruebas del sistema de Anuncios - Ejecución de Pruebas Unitarias, relacionadas con Autentificación. - Corrección de conflicto de Roles - se identificacion Bugs de inicio de sesión. Comienza el desarrollo de: - Postulaciones de proyecto, lo cual abarca todo. - Generación de noticias, lo cual abarca todo. - Espacios de Reserva, lo cual abarca todo. - Reservas de usuario, lo cual abarca todo. |  |  |  |
| Próxima reunión por este tema | 17/11/2025 |  |  |  |
| Desarrollo y Acuerdos |  |  |  |
| ### Desarrollo y Acuerdos Se revisan los siguientes temas del programa y de las futuras actividades: - Se finalizó el desarrollo de la sección de noticias, con las funcionalidades de crear, publicar y deshabilitar anuncios, ya completadas. - Se acordó dar prioridad a la solución del conflicto en la tabla "ROLES", el cual ha afectado las pruebas del módulo Registrar Usuario y está pendiente de resolución. - El desarrollo de la Gestión de postulaciones de Proyecto, la Generación de la sección de noticias y la solución a los bugs de inicio de sesión están en proceso, con fecha de compromiso para el 17-11-2025. - Se encuentra en proceso el desarrollo completo de la sección de reserva de espacios, que requiere atención continua. |  |  |  |

| Compromisos de esta Reunión | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Finalización y Pruebas del sistema de anuncios (crear, publicar, deshabilitar) | Programador | A | 02-11-2025 | Terminado |
| - Desarrollo de la Gestión de postulaciones de Proyecto | Programador | A | 17-11-2025 | En proceso |
| - Ejecución de Pruebas unitarias de código estático, relacionadas a la autentificación | Programador | A | 02-11-2025 | Terminado |
| - Documentación de la corrección del conflicto en la tabla "ROLES" | Analista QA - Documentador | M | 02-11-2025 | Terminado |
| - Desarrollo completo de la sección generación de Noticias. | Programador | A | 17-11-2025 | En proceso |
| - Desarrollo completo de sección espacio de Reserva. | Programador | A | 17-11-2025 | En proceso |
| - Desarrollo de solución a los Bug de inicio de sesión | Programador | A | 17-11-2025 | En proceso |
| Compromisos anteriores pendientes o por revisar | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |

### Bitácora:

- Avance: Se ha finalizado con éxito la Generación de la sección de noticias (crear, publicar y deshabilitar anuncios).

- Tareas pendientes:

  - El desarrollo de la Gestión de postulaciones de Proyecto, la Generación de la sección de noticias y la sección de reserva de espacios siguen en progreso.

  - Pruebas unitarias de autenticación también están pendientes.

- Observación: Se destacó el buen avance en la Generación de la sección de noticias.