| Fecha Reunión: | 13-10-2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora Reunión: | Desde: 19:30 | Hasta: 22:00 horas |  |  |
| Lugar Reunión: | Vía Discord |  |  |  |
| Motivo, Asunto: | Especificación proyecto |  |  |  |
| Participantes: | Nombre | Asiste | Rol / Sede |  |
|  | Vincenzo Orellana | SI | Programador |  |
|  | Nicolas Lizama | SI | Scrum Master |  |
|  | Daniel Reyes | SI | Analista QA - Documentador |  |
| Resumen de lo tratado: | Se establece plan de pruebas y tareas individuales por integrante. |  |  |  |
| Próxima reunión por este tema | 20/10/2025 |  |  |  |
| Desarrollo y Acuerdos |  |  |  |
| Se revisan los siguientes temas del programa y de las futuras actividades: - El Analista QA terminó el plan de pruebas, creando casos por módulo y registrándose en el documento correspondiente, el cual quedó un error registrado. - El equipo avanzó en la definición de la arquitectura del sistema y en cómo se gestionan los datos almacenados a nivel de negocio. - El área de desarrollo completó la elaboración de entregables técnicos, incluyendo: - Diagrama entidad-relación y modelo de datos - Diagramas de arquitectura del sistema |  |  |  |

| Compromisos de esta Reunión | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Arreglar error encontrados en Prueba de Calidad (Modulo Registrar Usuario) | Analista QA - Documentador | A | 22-10-2025 | En proceso |
| - Inicialización de la Gestión de postulaciones de Proyecto | Programador | A | 29-10-2025 | En proceso |
| - Informe de la Arquitectura del Sistema | Scrum Master | M | 13-10-2025 | Terminado |
| - Informe del Modelo de Datos | Programador | M | 13-10-2025 | Terminado |
| - Generación de sección de noticias | Programador | A | 22-10-2025 | En proceso |
| - Pruebas unitarias de código estático, relacionadas a la autentificación | Programador | A | 30-10-2025 | En proceso |
| Compromisos anteriores pendientes o por revisar | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |

### Bitácora:

- Se generan las últimas actividades previstas para la presentación correspondiente a la evaluación número dos del proyecto de título.

- Se dejaron pendientes o en proceso:

  - Inicialización de la Gestión de postulaciones de Proyecto

  - Generación de sección de noticias

Observación: Se destacó que el equipo logró cerrar gran parte de los entregables técnicos planificados, lo cual refleja un avance positivo. No obstante, se deberá dar prioridad a los compromisos en proceso para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos.

13-10-2025

28-09-2025