| Fecha Reunión: | 17-11-2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora Reunión: | Desde: 19:30 | Hasta: 22:00 horas |  |  |
| Lugar Reunión: | Vía Discord |  |  |  |
| Motivo, Asunto: | Especificación proyecto |  |  |  |
| Participantes: | Nombre | Asiste | Rol / Sede |  |
|  | Vincenzo Orellana | SI | Programador |  |
|  | Nicolas Lizama | SI | Scrum Master |  |
|  | Daniel Reyes | SI | Analista QA - Documentador |  |
| Resumen de lo tratado: | En esta sesión, orientada a la evaluación número dos del proyecto de título, el equipo se enfocó en la finalización de módulos y pruebas integrales. Se aplicó la técnica de priorización MoSCoW para gestionar eficazmente las tareas restantes, logrando completar la totalidad de la documentación y la codificación del proyecto. Además, se destacó la resolución exitosa del conflicto en la tabla de "ROLES", lo que permitió desbloquear y finalizar las tareas críticas de autenticación. Para asegurar la calidad del entregable, se ejecutaron un total de 20 casos de prueba adicionales. |  |  |  |
| Próxima reunión por este tema | - |  |  |  |
| Desarrollo y Acuerdos |  |  |  |
| - Finalización de Módulos: Se validó la integración completa de los módulos de Postulaciones, Noticias y Reservas. - Pruebas y Avance: El avance positivo tras la corrección de roles permitió al equipo continuar con las Pruebas Unitarias y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos. - Estado de Entrega: El equipo acuerda que el sistema y la documentación están listos para la evaluación. |  |  |  |

| Compromisos de esta Reunión | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de la Gestión de postulaciones de Proyecto | Programador | A | 17-11-2025 | Terminado |
| Desarrollo completo de la sección generación de Noticias | Programador | A | 17-11-2025 | Terminado |
| Desarrollo completo de sección espacio de Reserva | Programador | A | 17-11-2025 | Terminado |
| Desarrollo de solución a los Bug de inicio de sesión | Programador | A | 17-11-2025 | Terminado |
| Pruebas unitarias de código estático (Autentificación) | Programador | A | 19-11-2025 | Terminado |
| Aplicación de técnica de priorización MoSCoW | Scrum Master | A | 19-11-2025 | Terminado |
| Ejecución de 20 nuevos casos de prueba | Analista QA | A | 19-11-2025 | Terminado |
| Finalización total de la codificación del proyecto | Programador | A | 19-11-2025 | Terminado |
| Completar totalidad de documentos del proyecto | Analista QA | A | 19-11-2025 | Terminado |
| Compromisos anteriores pendientes o por revisar | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |

### Bitácora:

- Se generan las últimas actividades previstas para la presentación correspondiente a la evaluación número dos del proyecto de título, enfocadas en las pruebas y finalización de módulos.

- Se abordaron las tareas que inicialmente se encontraban pendientes o en proceso, logrando su cierre efectivo:

- Inicialización y término de la Gestión de postulaciones de Proyecto.

- Ejecución exitosa de Pruebas unitarias de código estático (Autentificación).

- Finalización de la Generación de sección de noticias.

- Observación: Se destaca la exitosa eliminación y corrección de los conflictos en la tabla de "ROLES".