| Fecha Reunión: | 21-09-2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora Reunión: | Desde: 19:30 | Hasta: 22:00 horas |  |  |
| Lugar Reunión: | Vía Discord |  |  |  |
| Motivo, Asunto: | Especificación proyecto |  |  |  |
| Participantes: | Nombre | Asiste | Rol / Sede |  |
|  | Vincenzo Orellana | SI | Programador |  |
|  | Nicolas Lizama | SI | Scrum Master |  |
|  | Daniel Reyes | SI | Analista QA - Documentador |  |
| Resumen de lo tratado: | Se establece plan de pruebas y tareas individuales por integrante. |  |  |  |
| Próxima reunión por este tema | 28/09/2025 |  |  |  |
| Desarrollo y Acuerdos |  |  |  |
| Se revisan los siguientes temas del programa y de las futuras actividades - El Analista QA iniciará la elaboración del plan de pruebas, creando casos de prueba por módulo y registrándose en el documento correspondiente. - Se justifica formalmente la elección de la metodología ágil, diferenciando claramente qué prácticas se utilizan de Scrum y cuáles de Kanban. - El equipo definirá el ciclo de vida de los datos y establecerá cómo se gestionan los datos almacenados a nivel de negocio. - Se lleva a cabo una investigación de competencias (benchmarking) para identificar referentes y oportunidades de mejora en la solución propuesta. - Se robustece la definición de roles, asignando funciones claras a cada integrante del equipo. - Se trabajará en el mejoramiento de los diagramas BPMN con el fin de reflejar adecuadamente los procesos del sistema. - El área de desarrollo continuará con la elaboración de la documentación técnica y modelos pendientes, incluyendo: - Diagrama de tecnologías utilizadas - Diagrama entidad-relación y modelo de datos - Especificaciones técnicas del software - Diagramas de arquitectura del sistema - Consolidación del código fuente y documentación técnica |  |  |  |

| Compromisos de esta Reunión | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Justificación de la metodología ágil | Scrum Master | A | 21-09-2025 | Terminado |
| - Definir prácticas adoptadas de Scrum y Kanban | Scrum Master | A | 21-09-2025 | Terminado |
| - Investigación de competencias (benchmarking) | Scrum Master | B | 21-09-2025 | Terminado |
| - Robustecer definición de roles del equipo | Scrum Master | A | 21-09-2025 | Terminado |
| - Mejoramiento de diagramas BPMN | Analista QA - Documentador | A | 21-09-2025 | Terminado |
| - Definir ciclo de vida de los datos | Scrum Master / Programador | A | 28-09-2025 | En proceso |
| - Definir gestión de datos a nivel de negocio | Scrum Master / Programador | M | 28-09-2025 | En proceso |
| - Elaboración diagrama de tecnologías utilizadas | Scrum Master / Programador | M | 28-09-2025 | En proceso |
| - Planificación de plan de pruebas | Analista QA - Documentador | A | 28-09-2025 | En proceso |
| - Elaboración diagrama entidad-relación | Scrum Master | A | 28-09-2025 | En proceso |
| - Desarrollo del modelo de datos | Programador | A | 28-09-2025 | En proceso |
| - Especificaciones técnicas del software | Programador | M | 28-09-2025 | En proceso |
| - Diagramas de arquitectura del sistema | Programador | A | 28-09-2025 | En proceso |
| - Consolidación de código fuente y documentación técnica | Analista QA / Programador | M | 28-09-2025 | En proceso |
| Compromisos anteriores pendientes o por revisar | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |

Bitácora:

- Se acordó reforzar la justificación de la metodología ágil, dejando explícito qué prácticas corresponden a Scrum y cuáles a Kanban.

- Se definió trabajar en la estructura del ciclo de vida de los datos y en cómo se gestionarán los datos a nivel de negocio para generar valor.

- Se estableció la necesidad de investigación de competencias (benchmarking) para comparar la propuesta con soluciones existentes.

- Se robustece la definición de roles dentro del equipo, asignando a cada integrante funciones claras: desarrollo, QA y documentación.

- Se determinó continuar con la mejora de los diagramas BPMN para reflejar de manera más precisa los procesos del sistema.

- Se dejó pendiente avanzar en los siguientes entregables técnicos:

  - Diagrama de tecnologías utilizadas

  - Diagrama entidad-relación y modelo de datos

  - Especificaciones técnicas del software

  - Diagramas de arquitectura del sistema

  - Código fuente y documentación técnica

Observación: Se destacó que el avance ha sido positivo en cuanto a organización y claridad metodológica, aunque se deben priorizar los entregables técnicos aún en proceso para cumplir con los plazos establecidos.