| Fecha Reunión: | 17-10-2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora Reunión: | Desde: 19:30 | Hasta: 22:00 horas |  |  |
| Lugar Reunión: | Vía Discord |  |  |  |
| Motivo, Asunto: | Especificación proyecto |  |  |  |
| Participantes: | Nombre | Asiste | Rol / Sede |  |
|  | Vincenzo Orellana | SI | Programador |  |
|  | Nicolas Lizama | SI | Scrum Master |  |
|  | Daniel Reyes | SI | Analista QA - Documentador |  |
| Resumen de lo tratado: | El equipo revisa el avance en el desarrollo de las tareas de alta prioridad. Se enfoca el trabajo en la implementación del sistema de anuncios/noticias (creación y publicación). Se observa que el error en la tabla de "ROLES" sigue generando conflictos. |  |  |  |
| Próxima reunión por este tema | 17/11/2025 |  |  |  |
| Desarrollo y Acuerdos |  |  |  |
| Se revisan los siguientes temas del programa y de las futuras actividades: - El Programador reporta avances significativos en la Generación de sección de noticias, centrándose en las funcionalidades de crear y publicar anuncios. - Se detecta que el compromiso de Arreglar error encontrados en Prueba de Calidad (Módulo Registrar Usuario) por parte del Analista QA aún está en curso y se relaciona con el conflicto de la tabla de "ROLES". Se acuerda darle prioridad para la próxima semana. - El equipo identifica que el conflicto generado por la tabla de "ROLES" es recurrente y requiere una solución inmediata antes de avanzar plenamente en las Pruebas unitarias de código estático relacionadas a la autentificación. |  |  |  |

| Compromisos de esta Reunión | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Arreglar error encontrados en Prueba de Calidad (Modulo Registrar Usuario) y conflictos en tabla "ROLES" | Analista QA - Documentador | A | 02-11-2025 | Atrasada |
| - Avance en Inicialización de la Gestión de postulaciones de Proyecto | Programador | A | 02-11-2025 | Atrasada |
| - Completar Creación y Publicación de noticias en sección de noticias | Programador | A | 02-11-2025 | Atrasada |
| - Pruebas unitarias de código estático, relacionadas a la autentificación | Programador | A | 02-11-2025 | Atrasada |
| Compromisos anteriores pendientes o por revisar | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |

### Bitácora:

- Se realizan actividades clave para el avance de la evaluación número dos, enfocadas en la Generación de sección de noticias y la corrección de errores.

- Se dejaron pendientes o en proceso:

  - Arreglar error y conflictos en tabla de "ROLES"

  - Inicialización de la Gestión de postulaciones de Proyecto

  - Generación de sección de noticias

  - Pruebas unitarias de código estático, relacionadas a la autentificación

Observación: Se destaca el progreso en el desarrollo de funcionalidades (Sistema de anuncios), pero se deberá dar máxima prioridad a la corrección de los conflictos en la tabla de "ROLES" para desbloquear las pruebas de autentificación y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos.