| Fecha Reunión: | 28-09-2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora Reunión: | Desde: 19:30 | Hasta: 22:00 horas |  |  |
| Lugar Reunión: | Vía Discord |  |  |  |
| Motivo, Asunto: | Especificación proyecto |  |  |  |
| Participantes: | Nombre | Asiste | Rol / Sede |  |
|  | Vincenzo Orellana | SI | Programador |  |
|  | Nicolas Lizama | SI | Scrum Master |  |
|  | Daniel Reyes | SI | Analista QA - Documentador |  |
| Resumen de lo tratado: | Se establece plan de pruebas y tareas individuales por integrante. |  |  |  |
| Próxima reunión por este tema | 28/09/2025 |  |  |  |
| Desarrollo y Acuerdos |  |  |  |
| Se revisan los siguientes temas del programa y de las futuras actividades: - El Analista QA inició la planificación del plan de pruebas, creando casos por módulo y registrándose en el documento correspondiente. - El equipo avanzó en la definición del ciclo de vida de los datos y en cómo se gestionan los datos almacenados a nivel de negocio. - El área de desarrollo completó la elaboración de entregables técnicos, incluyendo: - Diagrama de tecnologías utilizadas - Diagrama entidad-relación y modelo de datos - Especificaciones técnicas del software - Diagramas de arquitectura del sistema - Quedaron en proceso los siguientes compromisos: - Finalización de registros de vecinos (BackEnd) - Pruebas automatizadas con Selenium (inicio y cierre de sesión) - Consolidación de código fuente y documentación técnica - Definición del ciclo de vida de datos y su gestión a nivel de negocio |  |  |  |

| Compromisos de esta Reunión | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Elaboración diagrama de tecnologías utilizadas | Scrum Master / Programador | M | 28-09-2025 | Terminado |
| - Planificación de plan de pruebas | Analista QA - Documentador | A | 28-09-2025 | Terminado |
| - Elaboración diagrama entidad-relación | Scrum Master | A | 28-09-2025 | Terminado |
| - Desarrollo del modelo de datos | Programador | A | 28-09-2025 | Terminado |
| - Especificaciones técnicas del software | Programador | M | 28-09-2025 | Terminado |
| - Diagramas de arquitectura del sistema | Programador | A | 28-09-2025 | Terminado |
| - Finalización de Registros de Vecinos [BackEnd] | Programador | A | 05-10-2025 | En proceso |
| - Selenium: Inicio de sesion [End to End] | Analista QA - Documentador | A | 05-10-2025 | En proceso |
| - Selenium: Cerrar sesión [End to End] | Analista QA - Documentador | A | 05-10-2025 | En proceso |
| Compromisos anteriores pendientes o por revisar | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| - Definir ciclo de vida de los datos | Scrum Master / Programador | A | 28-09-2025 | En proceso |
| - Definir gestión de datos a nivel de negocio | Scrum Master / Programador | M | 28-09-2025 | En proceso |
| - Consolidación de código fuente y documentación técnica | Analista QA / Programador | M | 28-09-2025 | En proceso |

### Bitácora:

- Se trabajó en la definición del ciclo de vida de los datos y en cómo estos se gestionan a nivel de negocio; ambos compromisos quedaron en proceso.

- Se avanzó en la mejora de los diagramas BPMN y en la finalización de los entregables técnicos iniciales:

  - Diagrama de tecnologías utilizadas (OK)

  - Diagrama entidad-relación (OK)

  - Modelo de datos (OK)

  - Especificaciones técnicas (OK)

  - Diagramas de arquitectura del sistema (OK)

- Se dejaron pendientes o en proceso:

  - Finalización de registros de vecinos (BackEnd)

  - Pruebas automatizadas con Selenium (inicio y cierre de sesión)

  - Consolidación del código fuente y documentación técnica

  - Definición del ciclo de vida de los datos y gestión a nivel de negocio

Observación: Se destacó que el equipo logró cerrar gran parte de los entregables técnicos planificados, lo cual refleja un avance positivo. No obstante, se deberá dar prioridad a los compromisos en proceso para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos.

21-09-2025

28-09-2025