PLAN DE PRUEBAS

Sistema de Gestión para Juntas de Vecinos – Unidad Territorial

### Elaborado por:

Nombres Estudiantes:	Nicolas Lizama

Vincenzo Orellana

Daniel Reyes

Profesor guía: 		Jorge Guzmán

Fecha: 			28 / 09 / 2025

# Objetivo del Plan de Pruebas

El propósito principal de este Plan de Pruebas es establecer una guía estructurada, clara y detallada que permita garantizar la calidad del sistema "Gestión para Juntas de Vecinos – Unidad Territorial" durante su proceso de desarrollo, validación e implementación. El objetivo no es simplemente "probar" por cumplir, sino asegurar que el sistema funcione correctamente, sea confiable, fácil de usar y seguro para todos los usuarios, desde el directorio de la junta hasta los vecinos que interactúan a través del portal público.

En este contexto, el plan define el alcance de las pruebas, los tipos de validaciones a realizar, los casos de prueba representativos, los criterios de aceptación, los responsables de cada tarea y las herramientas necesarias para su ejecución. Se considera tanto la funcionalidad del sistema como aspectos no funcionales como la usabilidad, la compatibilidad entre dispositivos, la seguridad de los datos personales y la trazabilidad de las acciones realizadas.

Además, se busca minimizar los riesgos en producción, detectar errores en etapas tempranas y garantizar que el sistema pueda gestionar de forma eficiente al menos el 80% de los trámites actuales que realiza la junta de vecinos de forma manual. También se verifica que el sistema cumpla con las expectativas de los usuarios y que ofrezca una experiencia de uso intuitiva y coherente.

En definitiva, este plan no sólo representa una herramienta de validación técnica, sino un compromiso formal con la calidad, la transparencia y el correcto funcionamiento del producto entregado. A través de este proceso, se espera brindar confianza a todos los stakeholders del proyecto, asegurando una solución sólida, escalable y alineada con las necesidades reales de la comunidad.

A través de este plan buscamos garantizar:

- La detección temprana de errores o defectos.

- La validación del cumplimiento de los objetivos del sistema.

- La mejora en la calidad final del producto entregado a los usuarios.

- La reducción de riesgos asociados al uso del sistema en producción.

# Alcance de las Pruebas

El alcance del plan de pruebas delimita qué partes del sistema serán verificadas y cuáles no se considerarán en esta fase. Esto permite optimizar recursos, priorizar funciones críticas y mantener un control de calidad eficiente.

Funcionalidades Incluidas:

- Inscripción y validación de vecinos.

- Solicitud y emisión de certificados de residencia.

- Postulación y seguimiento de proyectos vecinales.

- Reservas de espacios comunitarios mediante calendario.

- Publicación de noticias y avisos.

- Envío de notificaciones por distintos canales (WhatsApp, email, afiches).

- Registro y trazabilidad de acciones mediante módulo de auditoría.

- Gestión de roles y permisos de acceso.

- Uso tanto en portal interno como portal público.

# Tipo de Pruebas

Esta sección describe cada uno de los tipos de pruebas que se aplicarán durante el proceso de aseguramiento de calidad. Las pruebas se seleccionan en base al tipo de sistema, sus funcionalidades críticas y los riesgos identificados.

| Tipo de Prueba | Descripción |
| --- | --- |
| Funcionales | Validan que el sistema se comporte correctamente frente a las entradas esperadas. Se prueban los flujos definidos: inscripción, certificados, reservas, etc. |
| UI/UX (Interfaz y Experiencia de Usuario) | Evalúan la apariencia visual del sistema, la correcta disposición de los elementos, coherencia gráfica y facilidad de uso por parte de usuarios reales. Incluye pruebas de responsividad. |
| Usabilidad | Se valida si un usuario promedio (vecino o directorio) puede usar el sistema sin necesidad de asistencia técnica, midiendo la curva de aprendizaje y claridad de los mensajes. |
| Seguridad | Evalúa la implementación de roles, autenticación y protección de datos personales, previniendo accesos indebidos o fuga de información. |
| Rendimiento | Verifica tiempos de respuesta del sistema bajo distintas condiciones. Se miden tiempos de carga, emisión de certificados y envíos masivos de notificaciones. |
| Compatibilidad | Pruebas en distintos dispositivos (celular, tablet, PC) y navegadores (Chrome, Firefox, Edge) para asegurar comportamiento consistente. |
| Regresión | Se ejecutan después de actualizaciones para asegurar que nuevas funcionalidades no hayan roto funcionalidades anteriores. |
| Auditoría / Trazabilidad | Confirma que todas las acciones importantes del sistema quedan registradas en logs o bitácoras que permitan su trazabilidad posterior. |

# Casos de Prueba

Los casos de prueba se encuentran en un anexo aparte compartido.

### Se recomienda utilizar una plantilla para cada caso de prueba con estos campos:

- ID del caso de prueba

- Nombre

- Módulo

- Precondiciones

- Programas/Herramientas Utilizadas

- Entradas

- Pasos

- Resultado Esperado

- Resultado Obtenido

- Estado (OK / Fallido)

- Responsable

- Fecha de ejecución

- Candidato para automatizar (Sí/No)

# Roles y Responsabilidades

| Rol | Nombre | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- |
| Full Stack Developer | Vincenzo Orellana | Desarrollo del backend y frontend del sistema. Implementación de funcionalidades, corrección de errores técnicos y soporte durante pruebas funcionales. Apoya en pruebas de rendimiento y seguridad. |
| Scrum Master | Nicolas Lizama | Coordinación del equipo, seguimiento de avances, facilitación de reuniones de planificación, control del backlog en tablero Scrumban y gestión del proceso ágil. También apoya en pruebas exploratorias y validación de cumplimiento de requisitos. |
| Analista QA - Documentador | Daniel Reyes | Diseño, ejecución y documentación de pruebas. Redacción del Plan de Pruebas, casos de prueba y resultados. Validación del cumplimiento de los criterios de éxito, aseguramiento de la calidad, trazabilidad y reporte de errores encontrados. Responsable de la comunicación entre pruebas y documentación del sistema. |

# Herramientas Sugeridas

- Test Management: Google Sheets

- Seguimiento de errores: Trello

- Automatización básica: Selenium (UI), pytest(backend)

- Mensajería: Simuladores de WhatsApp Web, Email tester

- Entorno de pruebas: Versión beta alojada en entorno local / staging

# Criterios de Aceptación

Los siguientes criterios definen cuándo se considera que el sistema ha sido probado exitosamente:

- Al menos el 90% de los casos de prueba ejecutados con éxito.

- Todos los errores críticos y bloqueantes resueltos antes del despliegue.

- El sistema permite ejecutar al menos el 65% de los trámites actuales de la junta.

- El sistema genera certificados válidos en PDF con trazabilidad.

- Se validan satisfactoriamente los roles y restricciones de acceso.

- Se comprueba la trazabilidad de acciones en el sistema de auditoría.

# Conclusiones

Este plan de pruebas proporciona un marco sólido para asegurar la calidad del sistema propuesto, centrado en la funcionalidad real del negocio. La correcta ejecución de este plan contribuirá significativamente a una entrega exitosa, reduciendo errores, aumentando la satisfacción de los usuarios y fortaleciendo la confianza en la solución tecnológica implementada.

Recomendaciones:

- Realizar sesiones de pruebas colaborativas con usuarios reales (pruebas de aceptación).

- Documentar con capturas todos los errores encontrados.

- Iniciar pruebas de forma temprana en el desarrollo para detectar errores desde el principio.

- Automatizar pruebas de regresión en futuras iteraciones del sistema.