Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto Sistema Unidad Territorial ha completado exitosamente la Fase de Planificación y Especificación y ha avanzado a la Fase de Desarrollo. Durante esta etapa, el equipo ha asegurado la claridad metodológica y la base técnica para el desarrollo, cumpliendo con los siguientes objetivos específicos: - Definición de Alcance y Metodología: Se justificó formalmente la metodología Scrumban, diferenciando las prácticas de Scrum y Kanban. - Modelado de Datos y Arquitectura: Se finalizaron y entregaron el Diagrama Entidad-Relación, el Modelo de Datos, y los Diagramas de Arquitectura del Sistema. - Especificación Técnica: Se completaron las Especificaciones Técnicas del Software y el Diagrama de Tecnologías Utilizadas. - Desarrollo Inicial y Pruebas: Se cerró la funcionalidad de "Registros de Vecinos [BackEnd]". Además, el Analista QA elaboró el Plan de Pruebas y ejecutó las pruebas End to End (Selenium) para Inicio de Sesión y Cerrar Sesión. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se reportaron ajustes a los objetivos originales. Los objetivos específicos siguen siendo los planteados en la Guía 1: - Implementar un módulo de inscripción de vecinos y administración de sus datos en la junta de vecinos. - Desarrollar una funcionalidad para la solicitud y emisión de certificados de residencia de forma digital. - Crear un módulo de postulación y gestión de proyectos vecinales, con revisión y aprobación por parte del directorio. - Incorporar un sistema de notificaciones y avisos vía email, WhatsApp o afiches digitales. - Desarrollar un calendario de reservas para espacios comunitarios. - Incluir una sección de noticias y actividades accesible para los vecinos. - Aplicar metodologías ágiles para organizar y controlar el desarrollo del proyecto. |
| Metodología | No se reportaron ajustes a la metodología. Se mantiene el uso de Scrumban. Se utiliza Scrumban, que combina la estructura de Sprints y Roles de Scrum con la flexibilidad y el Límite de Trabajo en Progreso (WIP) de Kanban. |
| Evidencias de avance | Las principales evidencias presentadas en este avance son: Tablero Scrumban (Trello) - Captura de pantalla del tablero con columnas Product Backlog, En Desarrollo, Pruebas (QA/Staging), y Terminado (DoD). Plan de Pruebas/Resultados - Documento que detalla los casos de prueba por módulo y los resultados de las pruebas Selenium End to End para inicio/cierre de sesión. Diagramas Técnicos |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar una solución de software | Justificación formal de la metodología ágil (Scrumban | Documentación, Reuniones de equipo | 1 semana | Nicolás Lizama (Scrum Master) | La claridad metodológica facilitó la organización de tareas en Trello. | Completado | Ninguno |
| Construir modelos de datos | Elaboración del Diagrama Entidad-Relación y Modelo de Datos | Software de modelado, Documentación de requerimientos | 1 semana | Vincenzo Orellana (Programador) / Nicolás Lizama (Scrum Master) | Base esencial para el desarrollo del backend y la seguridad de la información | Completado | Ninguno |
| Análisis y Evaluación de soluciones | Elaboración de los Diagramas de Arquitectura del Sistema | Software de diagramación, Especificaciones Técnicas del Software | 1 semana | Vincenzo Orellana (Programador) | Necesario para guiar la integración con servicios externos (email, WhatsApp). | Completado | Ninguno |
| Realizar pruebas de certificación | Planificación y desarrollo del Plan de Pruebas | Documentación de Casos de Prueba | 1 semana | Daniel Reyes (Analista QA - Documentador) | Asegura la calidad y cumplimiento de los requerimientos, especialmente en seguridad. | Completado | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. El factor más determinante que ha facilitado el desarrollo de nuestro Proyecto APT ha sido la estricta adherencia a la metodología Scrumban, la cual, utilizando el tablero Trello, nos proporcionó una visibilidad total del estado del trabajo. Esto, sumado a la robusta definición de roles (Programador, Scrum Master, Analista QA/Documentador), permitió una distribución de tareas eficiente, resultando en un avance positivo y exitoso donde logramos cerrar la fase de planificación.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. A pesar del avance exitoso y positivo reportado, tuvimos que realizar ajustes críticos de refinamiento en dos actividades clave: la mejora de los diagramas BPMN y la modificación del modelo de datos. Estos ajustes no se hicieron por un retraso, sino para garantizar la precisión y la calidad del entregable, siendo un proceso natural dentro del ciclo de desarrollo de software. Las modificaciones en los diagramas BPMN fueron necesarias para reflejar de forma más exacta los procesos del sistema, especialmente en la validación de vecinos y flujo de solicitudes. De igual manera, los ajustes en el modelo de datos se realizaron para cumplir rigurosamente con el ciclo de vida de los datos definido y las directrices de auditoría, previniendo inconsistencias que podrían haber comprometido el objetivo final de generar certificados de residencia válidos. Aparte de estos refinamientos esenciales para la calidad del producto, no se eliminó ninguna actividad del plan original ni se registraron retrasos. Esto fue posible porque los factores que facilitaron el desarrollo nos permitieron identificar y aplicar estas correcciones de precisión dentro de los plazos establecidos. De esta manera, evitamos que los ajustes escalaran a un retraso mayor, logrando cerrar la fase de especificación y planificación.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No aplica

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.