| Fecha Reunión: | 19-10-2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora Reunión: | Desde: 19:30 | Hasta: 22:00 horas |  |  |
| Lugar Reunión: | Vía Discord |  |  |  |
| Motivo, Asunto: | Especificación proyecto |  |  |  |
| Participantes: | Nombre | Asiste | Rol / Sede |  |
|  | Vincenzo Orellana | SI | Programador |  |
|  | Nicolas Lizama | SI | Scrum Master |  |
|  | Daniel Reyes | SI | Analista QA - Documentador |  |
| Resumen de lo tratado: | Se revisa el estado de los compromisos de la reunión anterior. El equipo inicia la Generación de sección de noticias y trabaja en la inicialización de la Gestión de postulaciones de Proyecto. Se confirma el avance en la elaboración de entregables técnicos. |  |  |  |
| Próxima reunión por este tema | 26/10/2025 |  |  |  |
| Desarrollo y Acuerdos |  |  |  |
| Se revisan los siguientes temas del programa y de las futuras actividades: - El equipo de desarrollo se enfoca en iniciar las actividades de Generación de sección de noticias e Inicialización de la Gestión de postulaciones de Proyecto. - Se confirma la culminación del Informe de la Arquitectura del Sistema y el Informe del Modelo de Datos, cumpliendo con la fecha de compromiso. - El Analista QA - Documentador continúa trabajando en la corrección del error registrado en el plan de pruebas para el Módulo Registrar Usuario. |  |  |  |

| Compromisos de esta Reunión | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Arreglar error encontrados en Prueba de Calidad (Modulo Registrar Usuario) | Analista QA - Documentador | A | 26-10-2025 | En proceso |
| - Inicialización de la Gestión de postulaciones de Proyecto | Programador | A | 26-10-2025 | En proceso |
| - Generación de sección de noticias | Programador | A | 26-10-2025 | En proceso |
| - Pruebas unitarias de código estático, relacionadas a la autentificación | Programador | A | 26-10-2025 | En proceso |
| Compromisos anteriores pendientes o por revisar | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |

### Bitácora:

- Se planifican las siguientes actividades para la presentación correspondiente a la evaluación número dos del proyecto de título.

- Se dejaron pendientes o en proceso:

  - Inicialización de la Gestión de postulaciones de Proyecto

  - Generación de sección de noticias

Observación: Se destacó que el equipo logró cerrar gran parte de los entregables técnicos planificados lo cual refleja un avance positivo. No obstante, se deberá dar prioridad a los compromisos en proceso para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos.