| Fecha Reunión: | 02-10-2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora Reunión: | Desde: 19:30 | Hasta: 22:00 horas |  |  |
| Lugar Reunión: | Vía Discord |  |  |  |
| Motivo, Asunto: | Especificación proyecto |  |  |  |
| Participantes: | Nombre | Asiste | Rol / Sede |  |
|  | Vincenzo Orellana | SI | Programador |  |
|  | Nicolas Lizama | SI | Scrum Master |  |
|  | Daniel Reyes | SI | Analista QA - Documentador |  |
| Resumen de lo tratado: | Se logró la eliminación y corrección de los conflictos en la tabla de "ROLES". El sistema de anuncios avanza con la funcionalidad de deshabilitar noticias. Se planifica un mayor enfoque en la Gestión de postulaciones de Proyecto y en las pruebas de autentificación. |  |  |  |
| Próxima reunión por este tema | 09/11/2025 |  |  |  |
| Desarrollo y Acuerdos |  |  |  |
| Se revisan los siguientes temas del programa y de las futuras actividades: - El Analista QA - Documentador con el apoyo del equipo, logra eliminar y corregir los conflictos que generaba la tabla de "ROLES" en el sistema de autentificación, solucionando el error encontrado en la Prueba de Calidad del Módulo Registrar Usuario. - El Programador reporta que el sistema de anuncios está prácticamente completo con la incorporación de la funcionalidad para deshabilitar noticias. - Se confirma la fecha de compromiso para Inicialización de la Gestión de postulaciones de Proyecto (29-10-2025) y se acuerda que las Pruebas unitarias de código estático podrán avanzar sin el bloqueo anterior de la tabla de roles. |  |  |  |

| Compromisos de esta Reunión | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Arreglar error encontrados en Prueba de Calidad (Modulo Registrar Usuario) y conflictos en tabla "ROLES" | Analista QA - Documentador | A | 02-11-2025 | Terminado |
| - Avance en Inicialización de la Gestión de postulaciones de Proyecto | Programador | A | 02-11-2025 | Terminado |
| - Completar Creación y Publicación de noticias en sección de noticias | Programador | A | 02-11-2025 | Terminado |
| - Pruebas unitarias de código estático, relacionadas a la autentificación | Programador | A | 02-11-2025 | Terminado |
| - Finalización y Pruebas del sistema de anuncios (crear, publicar, deshabilitar) | Programador | A | 11-11-2025 | En proceso |
| - Inicialización de la Gestión de postulaciones de Proyecto | Programador | A | 11-11-2025 | En proceso |
| - Ejecución de Pruebas unitarias de código estático, relacionadas a la autentificación | Programador | A | 11-11-2025 | En proceso |
| - Documentación de la corrección del conflicto en la tabla "ROLES" | Analista QA - Documentador | M | 11-11-2025 | En proceso |
| Compromisos anteriores pendientes o por revisar | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |

### Bitácora:

- Se generan las últimas actividades previstas para la presentación correspondiente a la evaluación número dos del proyecto de título, enfocadas en las pruebas y finalización de módulos.

- Se dejaron pendientes o en proceso:

  - Inicialización de la Gestión de postulaciones de Proyecto

  - Pruebas unitarias de código estático (Autentificación)

  - Finalización de la Generación de sección de noticias

Observación: Se destaca la exitosa eliminación y corrección de los conflictos en la tabla de "ROLES", lo cual desbloquea las tareas críticas de autentificación. Este avance positivo permite al equipo continuar con las Pruebas unitarias y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos.