| Fecha Reunión: | 05-10-2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora Reunión: | Desde: 19:30 | Hasta: 22:00 horas |  |  |
| Lugar Reunión: | Vía Discord |  |  |  |
| Motivo, Asunto: | Especificación proyecto |  |  |  |
| Participantes: | Nombre | Asiste | Rol / Sede |  |
|  | Vincenzo Orellana | SI | Programador |  |
|  | Nicolas Lizama | SI | Scrum Master |  |
|  | Daniel Reyes | SI | Analista QA - Documentador |  |
| Resumen de lo tratado: | Se establece plan de pruebas y tareas individuales por integrante. |  |  |  |
| Próxima reunión por este tema | 12/10/2025 |  |  |  |
| Desarrollo y Acuerdos |  |  |  |
| ### Se finalizaron los siguientes compromisos. - El Analista QA (Analista de Control de Calidad) finalizó la elaboración del plan de pruebas, incluyendo la creación de casos de prueba por módulo y su registro en el documento correspondiente. (Terminado) - Se completó la justificación formal de la elección de la metodología ágil, diferenciando claramente qué prácticas se utilizarán de Scrum y cuáles de Kanban. (Terminado) - El equipo definió el ciclo de vida de los datos y estableció las directrices para la gestión de los datos almacenados a nivel de negocio. (Terminado) - Se llevó a cabo la investigación de competencias (benchmarking), identificando referentes y oportunidades de mejora para la solución propuesta. (Terminado) - Se robustece la definición de roles, asignando funciones claras y específicas a cada integrante del equipo. (Terminado) - Se trabajó en el mejoramiento de los diagramas BPMN con el fin de reflejar adecuadamente los procesos del sistema. (Terminado) El área de desarrollo finalizó la elaboración de la documentación técnica y modelos pendientes, incluyendo: - Diagrama de tecnologías utilizadas (Terminado) - Diagrama entidad-relación y modelo de datos (Terminado) - Diagramas de arquitectura del sistema (Terminado) |  |  |  |

| Compromisos de esta Reunión | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Elaboración diagrama de tecnologías utilizadas | Scrum Master / Programador | M | 28-09-2025 | Terminado |
| - Planificación de plan de pruebas | Analista QA - Documentador | A | 28-09-2025 | Terminado |
| - Elaboración diagrama entidad-relación | Scrum Master | A | 28-09-2025 | Terminado |
| - Desarrollo del modelo de datos | Programador | A | 28-09-2025 | Terminado |
| - Especificaciones técnicas del software | Programador | M | 28-09-2025 | Terminado |
| - Diagramas de arquitectura del sistema | Programador | A | 28-09-2025 | Terminado |
| - Finalización de Registros de Vecinos [BackEnd] | Programador | A | 05-10-2025 | Terminado |
| - Selenium: Inicio de sesion [End to End] | Analista QA - Documentador | A | 05-10-2025 | Terminado |
| - Selenium: Cerrar sesión [End to End] | Analista QA - Documentador | A | 05-10-2025 | Terminado |
| Compromisos anteriores pendientes o por revisar | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| - Definir ciclo de vida de los datos | Scrum Master / Programador | A | 28-09-2025 | Terminado |
| - Definir gestión de datos a nivel de negocio | Scrum Master / Programador | M | 28-09-2025 | Terminado |
| - Consolidación de código fuente y documentación técnica | Analista QA / Programador | M | 28-09-2025 | Terminado |

### Bitácora:

Todos los acuerdos establecidos en la sesión han sido completados:

- Se reforzó la justificación de la metodología ágil, dejando explícito qué prácticas corresponden a Scrum y cuáles a Kanban. (Cerrado)

- Se definió y se completó el trabajo sobre la estructura del ciclo de vida de los datos y sobre cómo se gestionan los datos a nivel de negocio para generar valor. (Cerrado)

- Se llevó a cabo la investigación de competencias (benchmarking), comparando la propuesta con soluciones existentes para identificar oportunidades de mejora. (Cerrado)

- Se robustece la definición de roles dentro del equipo, asignando a cada integrante funciones claras en las áreas de desarrollo, QA y documentación. (Cerrado)

- Se determinó y se completó la mejora de los diagramas BPMN para reflejar de manera más precisa los procesos del sistema. (Cerrado)

Los entregables técnicos previamente pendientes han sido finalizados y entregados:

- Diagrama de tecnologías utilizadas (Terminado)

- Diagrama entidad-relación y modelo de datos (Terminado)

- Diagramas de arquitectura del sistema (Terminado)

- Código fuente y documentación técnica (Terminado)

### Observación Final

El avance ha sido positivo y exitoso. No solo se logró la organización y claridad metodológica, sino que también se completaron y se cerraron todos los entregables técnicos, cumpliendo con los plazos establecidos. (Compromisos y Pendientes Cero)

05-10-2025